TEMPLATE ARTEFAK AGILE: DAILY SCRUM LOG

Catatan harian koordinasi internal tim Developer untuk memantau kemajuan, rencana harian, dan hambatan.

Silakan isi tabel di bawah ini sesuai kesepakatan kelompok:

(Hari 1)

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Davinca Rizky Perdana | Belum ada (awal sprint) | Melaksanakan rapat tim untuk membahas projek | Tidak ada |
| Fajar Triadi | Belum ada (awal sprint) | Rapat | Tidak ada |
| Vira Azmi Nurisnaeni | Belum ada (awal sprint) | Rapat | Tidak ada |
| Zalia Salwa | Belum ada (awal sprint) | Rapat | Tidak ada |

(Hari ke 2)

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Davinca Rizky Perdana | Belum ada (awal sprint) | Membuat autentikasi pengguna (login pelapor & admin) | Tidak ada |
| Fajar Triadi | Belum ada (awal sprint) | Mendesain form pelaporan kerusakan | Tidak ada |
| Vira Azmi Nurisnaeni | Belum ada (awal sprint) | Mendesain dashboard admin | Tidak ada |
| Zalia Salwa | Belum ada (awal sprint) | Membuat halaman daftar laporan | Tidak ada |

(hari ke 3)

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Davinca Rizky Perdana | Login pengguna selesai | Membuat Database | Tidak ada |
| Fajar Triadi | Form laporan selesai | Implementasi upload foto bukti | Tidak ada |
| Vira Azmi Nurisnaeni | Dashboard admin selesai | Membuat manajemen update status laporan | Tidak ada |
| Zalia Salwa | Daftar laporan selesai | Membuat detail laporan | Tidak ada |

(hari ke-4)

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Davinca Rizky Perdana | Database | Membuat table relasi | Tidak ada |
| Fajar Triadi | Upload foto selesai | Validasi form pelaporan | Tidak ada |
| Vira Azmi Nurisnaeni | Update status selesai | Membuat fitur pencarian & filter | Tidak ada |
| Zalia Salwa | Detail laporan selesai | Validasi Laporan dan detail laporan | Tidak ada |

(Hari ke 5)

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Davinca Rizky Perdana | Table relasi sudah dibuat | Membuat semua halaman saling berintegrasi dengan database | Kesulitan menggunakan dan beradaptasi dengan database sqlite |
| Fajar Triadi | Validasi form selesai | Integrasi frontend dengan backend | Tidak ada |
| Vira Azmi Nurisnaeni | Search & Filter selesai | Testing dashboard admin | Tidak ada |
| Zalia Salwa | Validasi laporan dan detail laporan | Membuat Laporan | Tidak ada |

(Hari ke-6)

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Davinca Rizky Perdana | Membuat semua halaman saling berintegrasi dengan database | Memperbaiki bug | Masih kebingungan dalam relasi database nya |
| Fajar Triadi | Integrasi frontend dengan backend | Finalisasi upload foto | Tidak ada |
| Vira Azmi Nurisnaeni | Testing admin selesai | Finalisasi fitur pencarian & filter | Tidak ada |
| Zalia Salwa | Membuat Laporan | Membantu Membenarkan Bug | Tidak ada |

(Hari ke-7)

| Nama Developer | Selesai Kemarin? | Akan Dikerjakan Hari Ini? | Ada Hambatan? |
| --- | --- | --- | --- |
| Davinca Rizky Perdana | Masi dalam tahap perbaikan database | Finalisasi database | Tidak ada |
| Fajar Triadi | Final upload foto selesai | Dokumentasi form pelaporan | Tidak ada |
| Vira Azmi Nurisnaeni | Finalisasi admin panel selesai | Dokumentasi fitur laporan | Tidak ada |
| Zalia Salwa | Dokumentasi Selesai | Selesai | Tidak ada |