TEMPLATE ARTEFAK AGILE: SPRINT PLANNING & SPRINT BACKLOG

Digunakan di awal Sprint untuk mendefinisikan target Sprint (Sprint Goal) dan merinci tugas teknis pengerjaan.

Silakan isi tabel di bawah ini sesuai kesepakatan kelompok:

| Task ID | Terkait User Story | Deskripsi Tugas Teknis | Penanggung Jawab | Estimasi Waktu | Status Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1.1 | US-01 (Login Admin & Pelapor) | Membuat autentikasi login admin dan pelapor | Davinca Rizky Perdana | 4 Jam | Done |
| T-1.2 | US-02 (Register Pelapor) | Membuat fitur registrasi akun pelapor | Davinca Rizky Perdana | 3 Jam | Done |
| T-1.3 | US-03 (Dashboard Admin) | Mendesain dan membangun tampilan dashboard admin | Vira Azmi Nurisnaeni | 5 Jam | Done |
| T-2.1 | US-04 (Form Pelaporan) | Mendesain dan membuat form pelaporan kerusakan fasilitas | Fajar Triadi | 5 Jam | Done |
| T-2.2 | US-05 (Upload Foto) | Mengimplementasikan fitur upload foto bukti kerusakan | Fajar Triadi | 4 Jam | Done |
| T-2.3 | US-06 (Daftar Laporan) | Membuat halaman daftar laporan kerusakan | Zalia Salwa | 4 Jam | Done |
| T-2.4 | US-07 (Detail Laporan) | Membuat halaman detail laporan beserta informasi lengkap | Zalia Salwa | 4 Jam | Done |
| T-3.1 | US-08 (Status Laporan) | Membuat fitur pembaruan status laporan (Dilaporkan, Diproses, Selesai) | Vira Azmi Nurisnaeni | 4 Jam | Done |
| T-3.2 | US-09 (Pengujian Upload Foto) | Melakukan pengujian fitur upload foto laporan | Fajar Triadi | 2 Jam | Done |
| T-3.3 | US-10 (Pengujian Form Laporan) | Melakukan pengujian validasi dan penyimpanan data form pelaporan | Fajar Triadi | 2 Jam | Done |